UMOWA  nr 340/06/2007

zawarta w dniu ...........2007r  w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie pomiędzy Gminą Opatów-reprezentowaną przez:

Burmistrza  Miasta i Gminy Opatów – mgr Krystynę Kielisz

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony’

a  ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

reprezentowanym przez : .................................................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą ” o następującej treści :

§ 1.

1.W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w dniu.................... zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych)  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania „przedmiot zamówienia” tj. Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej przy Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Płyta boiska o wymiarach 30,16 m x 62,32m o polu gry 30,0 x 60,0 m wraz z podbudową, uzbrojeniem drenarskim i ogrodzeniem wykonana w technologii:

podbudowa tłuczniowo - klińcową musi być wykonana z materiałów przepuszczalnych nie zawierających substancji organicznych . Składa się z następujących warstw:

- zagęszczona podsypka piaskowa o grubości 10 cm,

- warstwa dolna wykonana z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 5-40 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

- warstwa górna wykonana z grysu kamiennego łamanego o uziarnieniu 0-6 mm wymieszanego z miałem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

System odwodnieniowy wykonany z rur perforowanych. Siatka drenarska musi zawierać rury o średnicy 100 mm umieszczone od siebie w odległościach 6m. Rury ułożone równolegle względem siebie i wpięte w kolektor zbiorczy 160 mm odprowadzający wodę do istniejącej kanalizacji lub studzienek głębinowych. Równość warstwy wierzchniej podbudowy - odchyłki nie mogą być większe niż 6 mm pod łatą krawędziową o długości 4m.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej,

Ogrodzenie z opaską chodnikową,

Urządzenia sportowe.

Montaż bramek z materiału powierzonego przez Zamawiającego

2.Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący integralną cześć umowy.

3.Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami.

§ 2.

Ustala się następujące terminy przedmiotu umowy:

1. Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy tj. ...............r

2. zakończenie robót i przekazanie zadania do użytku do dnia 15.12.2007r.

§ 3.

1.Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jest  wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę brutto: ........................

(słownie:.........................................................................................................................)

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest niezmienne do końca realizacji

przedmiotu umowy.

§ 4.

Do obowiązku Zamawiającego należy:

1.przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.

2.przekazanie dokumentacji technicznej.

§ 5.

Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnił będzie: Stanisław Jakubowski.

§ 6.

Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawcę będzie : .................................

§ 7.

Wykonawca jest obowiązany  wykonać roboty nie objęte umową, jeśli są one niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub awarię.

§ 8.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował sam , bez  podwykonawców.

§ 9.

1.Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne po zakończeniu i odbiorze

przedmiotu umowy.

2.Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę  będzie odbiór końcowy  robót

podpisany przez Kierownika budowy, oraz inne osoby biorące udział

w odbiorze  reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę .

3.Ustala się termin zapłaty  faktury w ciągu 21 dni roboczych od jej otrzymania przez

Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 10.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

§ 11.

- Strony postanawiają, że za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą naliczane kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego za przedmiot  umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu

umownego

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od

dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego określonego w § 3  umowy.

2)  Zamawiający jest zobowiązany zapłacić kary umowne Wykonawcy:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego za wykonanie przedmiotu umowy

- Obok kar umownych przewidzianych niniejszą umową strony zastrzegają sobie

prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie  poniesionej

szkody.

§ 12.

1.Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie

posiadał wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa  i

wadliwości materiałów.

2.Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ........ miesiące gwarancji licząc od daty

podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się 3% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. Kwoty..................

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez zamawiającego jako należycie wykonanych

- 30%  w ciągu 15 dni po upływie rękojmi

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane zgodnie z umową wykonania robót i pokrycia kosztów z tytułu rękojmi.

§ 13.

1.Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza na

piśmie  zamawiającemu.

2.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót

w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

3.Zamawiający sporządza protokół odbioru .Protokół podpisują strony umowy.

4.W przypadku kiedy w toku odbioru stwierdzone zostaną wady których  usunięcie

będzie niemożliwe w czasie trwania odbioru Zamawiający przerwie czynności

odbioru do czasu ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru  przez wykonawcę.

5.Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady uznane za nie nadające się  do

usunięcia, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do

utraconej wartości przedmiotu umowy.

§ 14.

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą

rozstrzygać w drodze polubownego porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia

porozumienia spory rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne dla Zamawiającego.

§ 15.

# Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA