Zał. Nr 3 do SIWZ

HARMONOGRAM   RZECZOWO – FINANSOWY  ROBÓT

Budowa: Budynek socjalny - mieszkalny wielorodzinny Opatów ul. Szeroka

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

| Nr etapu | lp | Zakres rzeczowy |  | 2010 | 2011 | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość robót | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| I | 1. | Zagospodarowanie placu budowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grudzień 2010 |
|  | 2. | Roboty ziemne i fundamentowe stan „ 0” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 1. | Konstrukcja budynku wraz z pokryciem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lipiec 2011 |
|  | 2. | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 1. | Instalacje wewnętrzne wod-kan, co, gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Listopad 2011 |
|  | 2. | Instalacje elektryczne wew. i zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Przyłącza do budynku i kan. deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Drogi, dojazdy, zagosp. terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |