# Nr sprawy: ID-III.271.10.2014                                          Opatów dnia 21.07.2014 r.

# Zamawiający:

# Gmina Opatów

# Plac Obrońców Pokoju 34

27 – 500 Opatów

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Marcinkowice.”

Kod CPV:

45111000-8 Roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do

odprowadzania ścieków

Zatwierdził:

Burmistrz

Andrzej Chaniecki

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I 		Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II 		Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

Załącznik nr 1 – Strona tytułowa

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienie warunków

z art. 22 ust.1 składane na podstawie art. 44

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania na podstawie

art. 24

Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę

zamówień na roboty budowlane.

Załącznik nr 6 -  Oświadczenie o przynależności do grupy

kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

ROZDZIAŁ I

Instrukcja dla Wykonawców

I. ZAMAWIAJĄCY

# Gmina Opatów

# Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

tel. /15/ 8681 300

fax /15/ 8684 647

NIP : 863-15-38-233

Adres internetowy :www.bip.umopatow.pl

e- mail :zamowienia@umopatow.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający ogłosił postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 10 ust 1 oraz

art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami ) zwanej dalej ustawą, że postępowanie na

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice „będzie

prowadzone w podstawowym trybie, jakim jest  przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych

b) na stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.umopatow.pl

c) na tablicy ogłoszeń.

2.Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a)  art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz

form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2013 r , poz. 231)

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę

przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r Nr 282, poz.1692)

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

9.Nie wymaga się wniesienia wadium.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot  zamówienia  obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 350 mb i średnicy kanału 200 mm w miejscowości Marcinkowice.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja techniczna.

Uwaga !

Przedmiot zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie , które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie) ,że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do stosowania.

Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Termin wykonania zamówienia :  10.10.2014r..

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;

Zamawiający nie wymaga udokumentowania posiadania specjalnych uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej  i wartości minimum 100.000 zł. brutto  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej ;

Zamawiający żąda polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 100.000 zł .

2.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych   innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.   Wykonawcy , którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4.   Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy

podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień

publicznych

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie

spełnia”, w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu

oświadczenia oraz dokumenty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24

ust 4 ustawy Pzp.

7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z

zastrzeżeniem art.87, ust.2, pkt 3 Prawa zamówień publicznych

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się

na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3. Prawa zamówień

publicznych

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W         POSTEPOWANIU (art. 22 ust.1 oraz art. 26 ust.2 ustawy Pzp; Rozporządzenie

Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z   2013r poz. 231 )

1.1 .W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania

określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda następujących

dokumentów:

1.1.1.Dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty.

1.1.2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający żąda wykazania wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej  i wartości minimum 100.000 zł. brutto  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (zał. Nr 5)

1.1.3. Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 100.000

zł brutto

2.W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY  ( art. 24 ust.1 i 2 oraz art. 26, ust. 2 ustawy Pzp Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r poz.231), zamawiający żąda następujących dokumentów :

2.1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

2.2  Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie  wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert .

2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:

- ppkt 2.1. ; ppkt 2.2 ; Wykonawca składa  dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że :

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

3. INNE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

3.1.Wypełnioną przez Wykonawcę Stronę tytułową  – załącznik nr 1 do SIWZ.

3.2. Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

3.3.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień,

jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu

wymienionego w pkt. 1.1.1. – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub

opatrzone adnotacją “za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną

pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w

punkcie 1.1.1. oraz jej podpisem.

3.4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału art.22, ust.1 – załącznik nr 3 do  SIWZ

3.5.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4

do SIWZ

3.6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej  - załącznik nr 6 do SIWZ

3.7. Wzór umowy  – załącznik Nr 7 do SIWZ

4.   Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty.

5.  Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają właściwego

pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do  jej prawdziwości;

7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem

na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

8.   W przypadku kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)  muszą spełnić następujące warunki:

8.1. oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

8.2. stosowne pełnomocnictwo /upoważnienie podpisane przez prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i

należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub

notarialnie poświadczonej kopii.

8.3. oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt VI, ppkt 2, ppkt 3

( 3.4, 3.5, 3.6.) dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane

są wspólnie.

VII. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami w formie pisemnej

- Nie udziela się żadnych ustnych, telefonicznych oraz za pomocą faksu informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

- Zamawiający zastrzega , że zawiadomienie o wyborze oferty będzie wysłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: Pan Grzegorz Mizera

w godzinach pracy Urzędu 7:00 do 15:00

- w sprawach formalnych : Pani Ewa Zaczkiewicz

w godzinach pracy   Urzędu 7:00 do 15:00

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# 2.Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą ,

# zawiadamiając o tym zamawiającego.

# 3.Zamawiający  na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może

# zwrócić się tylko raz do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

# terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia

29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w

wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Nie dopuszcza się jakichkolwiek poprawek, skreśleń w treści oferty wraz z

załącznikami, bez jednoczesnego podpisania się przez osoby uprawnione do

reprezentacji Wykonawcy przy naniesionych poprawkach, skreśleniach, itp.

6. Kopertę  Wykonawcy należy zaadresować:

Gmina Opatów 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34  „Przetarg na – „ Budowę

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice”

Nie otwierać przed dniem  5.08.2014r godz. 9:00".

7.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy

przygotować w sposób określony jak w pkt 6 oraz przesłać w zewnętrznym

opakowaniu zaadresowanym:

Gmina Opatów 27-500 Opatów Plac Obrońców 34

„Oferta .Nie otwierać przed dniem 5.08.2014r godz. 9:00 ".

8. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec w

ofercie, że wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę jego firmy w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być

udostępniane. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji zawartych w art. 86 ust. 1

pkt. 4 ustawy  Pzp.

9.Utajnienie informacji nie stanowiących tajemnicy wykonawcy w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostanie uznane za bezskuteczne

i w konsekwencji powyższego Zamawiający dokona ich odtajnienia.

10.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części

zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia

podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w formularzu

ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

lub podania nazw /firm/ podwykonawców, na których zasoby wykonawca  będzie się

powoływał zgodnie z art.26 ust.2b w celu wykazania spełnienia warunków o których

mowa w art.22 ust.1. Szczegółowe warunki o podwykonawstwie we wzorze umowy

załączonym do SIWZ.

11.Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty wszystkich Wykonawców,

którzy złożyli oferty.

12.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)  nie  złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można  było wcześniej przewidzieć;

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

13.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali

się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert – i którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia

postępowania po upływie terminu składania ofert- podając jednocześnie uzasadnienie

faktyczne i  prawne.

14.O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty   najkorzystniejszej

powiadomi wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając jednocześnie

uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 15.WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH                WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.umopatow.pl

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl

- W przypadku, gdy w wyniku zmiany  treści SIWZ dojdzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie  przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 Prawa zamówień publicznych .

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl

# 16.MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy składaniu ofert z dopiskiem „ZAMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian), z napisem na kopercie „WYCOFANIE”

# 17.WYJAŚNIENIE TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT I KOREKTA OCZYWISTYCH

# OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających:

1.1. spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

1.2. spełnienie prze oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez

zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym, a Wykonawcą

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany jej treści z

zastrzeżeniem poprawienia omyłek .

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

3.1. oczywiste omyłki pisarskie,

3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego

ofertę poprawiono

3.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

4. Zamawiający w celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących

ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Nie złożenie wyjaśnień

spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

X. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

# 1.Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

# Opatów, 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 lub przesłać pocztą w terminie

# do dnia  5.08.2014r do godz. 8:50 (obowiązuje data i godzina wpływu).

2. Jeżeli oferta wpłynie po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi i zwróci

wykonawcy ofertę.

# 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w U.M i G Opatów Plac Obrońców Pokoju 34

# w dniu  5.08.2014r o godzinie 9:00  w świetlicy Urzędu .

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w

art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena musi być podana w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z

Wykonawcą w walutach  obcych).

2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie

zobowiązania związane z robotą budowlaną. Obejmować wszystkie koszty i

składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez

zamawiającego.

3. Cenę ofertową wykonawca podaje na „ Formularzu ofertowym” (załącznik nr

2 do SIWZ).

4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Musi być podana

w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

XII. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i

przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:

  - oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

  - oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie.

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego

- Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,  stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w  odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawcę w zakresie kryterium.

3.  Za parametry najkorzystniejsze w kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio

- proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany

zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację : 0-100

(100%=100pkt)

4.  Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu

kryterium oceny ofert przedstawione w tabeli:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena za całość | 100% = 100 pkt |

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym

kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza

liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktów:

cena najniższa

_____________  X 100

cena   kolejna

7. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba  przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizację zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

8.  Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od

towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z

obowiązującymi w przedmiocie zmówienia przepisów prawa.

9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

9.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

9.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i

adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,

także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

przyznaną ofertom w  kryterium oceny  ofert i łączną punktację;

9.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;

9.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje,

o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ również na stronie internetowej

www.bip.umopatow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym  w zawiadomieniu o wyborze oferty ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeśli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art.27.ust.2. ustawy Pzp:

    - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1, .jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

2.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego

wykonawcę

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że

zachodzi jedna z przesłanek, unieważnienia postępowania .

XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania  umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane

będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości: 3 % ceny ofertowej przedstawionej przez

wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy podany przez zamawiającego

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z

zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie

zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

5. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie,

ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

6. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że

zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

7. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania

Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XV. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2.Postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący

integralną część SIWZ ( załącznik nr 7 do SIWZ ).

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w

formie  aneksu podpisanego przez obie strony.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiana umowy

będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć:

1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowej

2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów

przewidzianych w dokumentacji projektowej

5.Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności:

1) wskazanie innych podwykonawców

2) rezygnacja z podwykonawców

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy

pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa

6.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie wniosku

o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem,  jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem :

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom ,

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót

w terminie określonym w §2

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych ( kolizja z sieciami infrastruktury technicznej)

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

7) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia

7.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ,

jeżeli  Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży

Zamawiającemu  szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z

uzasadnieniem.

8.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje czy i

o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

9.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu

robót i pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki

cenotwórcze przyjęte  przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes

w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym

na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu,

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)	odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie

wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania

poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności

przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności

zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą

elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego

www.bip.umopatow.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później

niż w terminie:

1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia.

2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez

Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może

przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową

Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Kopię odwołania zamawiający:

1)	przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o

udzielenie zamówienia,

2)	zamieści również na stronie internetowej – www.bip.umopatow.pl, jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do

przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej

Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy

wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli

nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale

VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania,

ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem

dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników

postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika

zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert,

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego pracy - urzędowania

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników

pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn

technicznych przesłanie kopii  dokumentów będzie znacząco utrudnione

zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one

być udostępnione.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26

października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zał. nr 1  do SIWZ

ID-III.271.10.2014

ROZDZIAŁ II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice”

| Oznaczenie oferenta - nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres | Regon |
| Miejscowość, powiat, województwo | Nr telefonu służbowego i numer faksu |
| Kontakt internetowy ( strona, e-mail) |  |

..............................................

pieczęć  firmowa  wykonawcy i nr tel./ fax

ID-III.271.10.2014

Zał. nr 2 do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

.

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przystępujemy do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późniejszymi zmianami) którego przedmiotem jest;  „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice„

MY NIŻEJ PODPISANI

Działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

( nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( całkowity koszt robót):

Cena ofertowa   netto          :  ……………………………………… zł

Słownie :.............................................................................................

Cena ofertowa brutto          :   ………………………………………zł

Słownie : ……………………………………………………………….....

w tym :

podatek VAT                        :  ........................................................zł

Słownie : ...........................................................................................

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Robotę budowlaną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w terminie: do  10.10.2014r

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia oraz wzorem umowy, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w „SIWZ”

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.).

- Udzielamy 36 miesięcy gwarancji.

8.   Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcy :...........................................................................................................

9.   Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

10.Inne informacje Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Osoba / osoby do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:

............................................................. tel komórkowy, fax

.........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz

Miejscowość.....................................

Data ..................................................

ID-III.271.10.2014

Zał. nr 3  do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

ID-III.271.10.2014

Zał. nr  4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

ID-III.271.10. 2014

Zał. Nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w

sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający żąda wykazanie wykonania co

najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  i

wartości minimum 100.000  zł. brutto , w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert

| Rodzaj wykonanej roboty budowlanej | Całkowita wartość PLN | Data wykonania lub wykonywania roboty budowlanej | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- |

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Jeżeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, którym jest  Gmina Opatów, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

-zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,

-charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

-zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

.....................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

ID-III.271.10.2014                                                                       Zał. nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r      ( Dz.U. z 2013r , poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy , że należymy/ nie należymy do grupy kapitałowej. *

W związku z tym ,że należymy do grupy  kapitałowej  składamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitalowej.*

....................................................

( podpis  i pieczątka wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA  ID-III.272.10.2014

Zawarta w dniu ............................ w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

pomiędzy Gminą Opatów reprezentowaną przez :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

zwanym  dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a

............................................................................................................................

............................................................................................................................                                                                                                         reprezentowanym przez : ..................................................................................                                                                                              zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony

o następującej treści :.

§ 1.

1.W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w dniu .................................

(zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) Zamawiający powierza , a Wykonawca

przyjmuje do wykonania przedmiot umowy :

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice „

2.Przedmiot zamówienia obejmuje roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

długości 350 mb o średnicy 200 mm

3. Całość materiałów na realizację przedmiotu umowy zabezpiecza Wykonawca.

4.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz normami.

5.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót i  dokumentacji technicznej.

6.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja techniczną, zweryfikował przedmiar

robót z dokumentacją oraz dokonał ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzeżeń do ich zgodności i

kompletności. Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty, a

zawarte w nich dane nie stanowią podstawy do oszacowania ceny zamówienia.

7.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, w

szczególności z nieruchomością , na której wykonywany będzie przedmiot umowy, warunkami

otoczenia, warunkami środowiskowymi i w związku z tym oświadcza, że wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie  z jej treścią i załącznikami jest możliwe i nie zgłasza w tej mierze żadnych

zastrzeżeń.

8.Wykonawca na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami zorganizuje plac budowy.

9.Do Wykonawcy należy obsługa geodezyjna i  inwentaryzacja powykonawcza.

§ 2.

Ustala się następujące terminy przedmiotu umowy :

1.rozpoczęcie od dnia .......................................

2.zakończenie do dnia  10.10.2014r

§ 3

1.Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

opisanego  w § 1 ust. 1 umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 ustala się na kwotę brutto :  ............................                ( słownie : ........................................................................................................................)

3.Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu

umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust.7.

§ 4.

Do obowiązku Zamawiającego należy :

1.przekazanie w dniu podpisania umowy placu budowy.

2.przekazanie dokumentacji technicznej .

§ 5.

Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnić będzie :  ..............................................

§ 6.

Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją zamówienia pełnił będzie : .............................

§ 7.

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych

będących przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania części zamówienia w zakresie robót budowlanych podwykonawcy lub

dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy o Podwykonawstwo.

3. Wciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem robót

budowlanych przez podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji

listę podwykonawców wraz z projektem Umowy o Podwykonawstwo. Wykonawca ma również

obowiązek przedstawienia projektu zmian Umowy o Podwykonawstwo.

4. Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego, dalszym

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy

Podwykonawstwa zgodnie z treścią projektu, o którym mowa w ust.3.

5. Zamawiający wciągu  14 dni od otrzymania  projektu Umowy o Podwykonawstwo lub projektu

zmiany Umowy o Podwykonawstwo może zgłosić pisemne zastrzeżenie do treści projektu, a

jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt

za zaakceptowany.

6. Wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o

Podwykonawstwo oraz jej  zmian w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Dotyczy to także

umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyjątkiem umów o których mowa w art.

143b ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wciągu 7 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,

Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku :

    - niespełnienia wymagań dla Umowy o Podwykonawstwo określonych w SIWZ

    - gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia

8. Jeżeli zawarta Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach

zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni Zamawiający

wzywa Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa

w § 13 ust.1, pkt 1 lit.i.

9. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z

tym że nie można uznać za zaakceptowaną umowę, która zawiera odmienne postanowienia niż

przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającemu, do

którego nie wniósł zastrzeżeń.

10.Wartość zakresu robót powierzonych Wykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być

wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonych w niniejszej umowie.

11.Każdorazowe powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zmiana

podwykonawcy/ dalszych podwykonawców w okresie realizacji umowy wymaga pisemnej

zgody Zamawiającego. Naruszenie przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia

Zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa

do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie bez

podwykonawców/ za pomocą podwykonawców.

2. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om:

1) zgodnie z ofertą z dnia .................... Wykonawca powierza podwykonawcy/com następujące

części zamówienia :

a)..............................................................................................................................................

b).............................................................................................................................................

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca

jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje

działanie.

5. Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców, na etapie realizacji

Umowy, z pomocą których Wykonawca – zgodnie z art.26 ust.2b ustawy Pzp wykazał

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie

postępowania.

6. Umowy z Podwykonawcami , które zawierał będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum,

zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

7. Umowy o Podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności

podwykonawcy za wykonanie nie wykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do

uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu

gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

8. Wykonawca wraz z umową przedłoży dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania

stron umowy.

9. Materiały użyte do wykonania przez Wykonawcę / podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę

przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane i innych

obowiązujących przepisach w tym zakresie i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz projektu i dokumentacji technicznej.

10.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca /podwykonawca / dalszy podwykonawca

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: atesty, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9.

Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy;

1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

Umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

2. Wykonawca jest  bezpośrednio odpowiedzialny przed Zamawiającym za realizacje swych

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze

wszystkimi podwykonawcami

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie potrącania z wierzytelności podwykonawcy swoich

wierzytelności z innych stosunków prawnych niż umowa pomiędzy Wykonawcą, a

podwykonawcą dotyczących przedmiotu niniejszej umowy

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o

Podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną

Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na

roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o

Powykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia

uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty na

rachunek podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wskazany na pisemnie potwierdzonej

przez podwykonawcę dalszego podwykonawcę kopii faktury podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio

pomniejszone o kwotę zapłaconą podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy

9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w sposób

wystarczający Wykonawca wykaże nie zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający złoży do

depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Oznacza to , iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji,

gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a

tym samym Zamawiającego.

10.W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawcę jak i

podwykonawcę będzie równoznaczne z koniecznością sadowego rozstrzygnięcia sporu.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia, z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. Potracenie o którym mowa w poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar

umownych określonych w §13 ust.1, pkt 1 lit.e

12.Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości brutto umowy w

sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w trybie

natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

§ 10

1.Wynagrodzenie dla  Wykonawcy płatne będzie jedną fakturą  końcową  po wykonaniu i odbiorze całości  robót.

2.Podstawą do wystawienia faktury  końcowej, będzie protokół końcowy odbioru całego zadania podpisany przez obie strony umowy i inne osoby biorące udział w odbiorze, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wartości i przyczyny ich naliczania. Kwota naliczonej kary umownej zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.Ustala się termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem § 9 i § 10 ust.3-6

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców/dalszych

podwykonawców zobowiązany jest załączyć do faktur dowody zapłaty należnego

wynagrodzenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom.

5.W związku z postanowieniami umowy określającymi zapłatę wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane

roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i

dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

6.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej

sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

7.Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy o

Podwykonawstwo wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur ( zawierających date wpływu

do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) i bankowych dowodów zapłaty lub pisemnego

oświadczenia podwykonawcy złożonego w oryginale , że otrzymał w terminie należne mu

wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze a w przypadku opóźnienia w płatności

wskazanie ilości dni opóźnienia.

§ 11.

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 3% ceny całkowitej

podanej w ofercie.

2.Wykonawca w dniu podpisania umowy wniósł zabezpieczenie w formie ..............................

w wysokości  ............................................................................................................................

(słownie:...................................................................................................................................)

gwarancji należytego wykonania robót i  ............................... (słownie: ................................)

z tytułu właściwego usunięcia wad fizycznych

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone

w następujący sposób:

a) 70% w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez

Zamawiającego jako należycie wykonanych

b) pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

4. Zabezpieczenia podlegające zwolnieniu, ulegają zmniejszeniu w szczególności z tytułu

potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymanie terminu realizacji umowy, nakładów

poniesionych na usuniecie wad jeżeli nie dokonał tego Wykonawca robót.

§ 12.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizowany przez niego przedmiot umowy od chwili

przejęcia terenu budowy aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników, osób trzecich powstałe w związku z

prowadzonymi robotami , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych..

4.Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawca ma obowiązek

przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie.

6.Koszty ubezpieczenia w pełni ponosi Wykonawca.

§ 13.

1.Strony postanawiają, że za nienależyte wykonanie umowy będą naliczane kary umowne w

następujących wypadkach i wysokościach :

1). Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego

za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego określonego w § 3 umowy.

d) za nie zgłoszenie któregokolwiek podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w wysokości

5.000,00 zł za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę / dalszego podwykonawcę

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości  równej 5% kwoty wynagrodzenia, którą Zamawiający zapłacił podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w formie zapłaty bezpośredniej, o której mowa w § 9 pkt 4 umowy

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezależnie od ilości dni spóźnienia zapłaty

g) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

i) za brak zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust.8 umowy w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

2).Zamawiający jest zobowiązany zapłacić kary umowne Wykonawcy:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Obok kar umownych przewidzianych niniejszą umową strony zastrzegają sobie prawo do

odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 14.

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu

Cywilnego, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących

sytuacjach:

- ogłoszenie upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,

- przerwanie przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowanie

ich co najmniej przez okres jednego  tygodnia,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców / dalszych podwykonawców bez zawartej Umowy o Podwykonawstwo

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności przewidującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy,  strony umowy obowiązują

następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, odstąpienia od

umowy. Koszty zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie

umowy, odstąpienie od umowy

- odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do  zastępczego zlecenia

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości faktycznie

poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt zabezpieczenia

robót leży po stronie Wykonawcy

- nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień rozwiązania

umowy, odstąpienia od umowy oraz wartości robót zabezpieczających

- protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę do

wystawienia faktury przez Wykonawcę

- w dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy

teren budowy pod swój dozór.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca nie

odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie

14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do

dnia odstąpienia.

5. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

§ 15.

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał

wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i wadliwości materiałów.

2.  Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i

prawne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe w okresie

rękojmi. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

4. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający żąda ich

usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w

wyznaczonym terminie Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 16

1. Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru wykonawca zgłasza na piśmie

Zamawiającemu. Kierownik Budowy wspólnie z Inspektorem Nadzoru sprawdzają

skompletowaną przez Wykonawcę dokumentację odbiorową zadania i spisują stosowny

protokół stwierdzający jej kompletność, który stanowi podstawę dokonania wpisu o

zakończeniu robót w dzienniku budowy i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

5. W przypadku  kiedy w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, których usunięcie będzie niemożliwe w czasie trwania odbioru Zamawiający przerwie czynności odbioru do czasu ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, uznane za nie nadające się do usunięcia Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości przedmiotu zamówienia.

§ 17.

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej

zgody Zamawiającego

§ 18.

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą

rozstrzygać w drodze polubownego porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia

porozumienia spory rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne dla  Zamawiającego.

§ 19.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiana umowy będzie

korzystna  dla Zamawiającego i będzie dotyczyć:

1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej

2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów

przewidzianych w dokumentacji projektowej

3. Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności:

1) wskazanie innych podwykonawców

2) rezygnacja z podwykonawców

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy

podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia

przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa

4.  Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie wniosku o

przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli

niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem :

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego

źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz

niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom ,

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót

w terminie określonym w §2

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił

usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych ( kolizja z sieciami infrastruktury technicznej)

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

7) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia

5.  Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy , jeżeli

Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży zamawiającemu

szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

6.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje czy i o ile

przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

7.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót i

pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte

przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

§ 20.

1.Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane

adresy:

- Zamawiający ......................................................................................................................

- Wykonawca........................................................................................................................

2.Koordynatorem Umowy po stronie Zamawiającego jest : ....................................................

tel. .................................... e.mail ...................................................

3.Koordynatorem Umowy po stronie Wykonawcy jest:............................................................

tel. ..................................... e. mail ...................................................

4.Korespondencja, o której mowa ust.1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną w dniu

osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia, w przypadku zawiadomienia listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faksem lub

mailem w przypadku niezwłocznego potwierdzenia powiadomienia w formie pisemnej.

5.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej o każdej zmianie

adresów, o których mowa w ust.1, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na poprzedni adres

została skutecznie doręczona.

6.Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie

adresu swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa powyżej nie stanowią

zmiany Umowy.

7. Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowią zmiany

Umowy, ale wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych i inne obowiązujące w przedmiotowym zakresie

§ 22.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy :

1.Oferta Wykonawcy

2. SIWZ

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA: