- Nr sprawy: RMKG-XII.271.7.2016                                   Opatów dnia 19.09.2016r

- Zamawiający:

- Gmina Opatów

- Plac Obrońców Pokoju 34

27 – 500 Opatów

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej nr 358032T Balbinów –

Przeuszyn od  km 0+000 do km  1+500”

Kod CPV:     45233000-9 -  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania  nawierzchni dróg

Zatwierdził:

Burmistrz

Andrzej Chaniecki

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I 		Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II 		Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

Załącznik nr 1 – Strona tytułowa

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do

wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Uwaga !  Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy

- ROZDZIAŁ I

Instrukcja dla Wykonawców

I. ZAMAWIAJĄCY

- Gmina Opatów

- Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

tel. /15/ 8681 300

fax /15/ 8684 647

NIP : 863-15-38-233

Adres internetowy :www.bip.umopatow.pl

e- mail :zamowienia@umopatow.pl.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający ogłosił postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 10 ust 1 oraz

art.39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z

2015r  poz. 2164 oraz z 2016r poz.831 i 996 zwanej dalej ustawą, na „Przebudowę

drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od  km 0+000 do km  1+500”

które będzie prowadzone w podstawowym trybie,  jakim jest przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

a) w Biuletynie Zamówień Publicznych

b) na stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.umopatow.pl

c) na tablicy ogłoszeń.

2.Podstawa prawna opracowania SIWZ:

a)  art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r  w sprawie  rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o

udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r  poz.1126)

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę

przeliczenia wartości zamówień publicznych(Dz. U z 2015 r poz. 2254)

3.Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów –

Przeuszyn od  km 0+000 do km  1+500”

.

Projektowana konstrukcja drogi:

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 1,5Mpa, grubość

podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 8382,00m2

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o

ciągłym uziarnieniu  0-31,5 powierzchnia 8380,00m2

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm, powierzchnia 4665,00m2

-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  grubość warstwy po

zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 4067,00m2

- roboty ziemne

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót i dokumentacja  techniczna oraz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia  15.12.2016r

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE OD WYKONAWCY ŚRODKI DOWODOWE

1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

a) nie podlegają wykluczeniu ;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

ogłoszeniu o zamówieniu

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej

3. Wykonawca ,może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów , musi

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia

5.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna

pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w

wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. pkt 13-22 i ust.5 ustawy Pzp.

6.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego

7.Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący

samodzielnie tj. przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt

2 i 3, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy

wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenia oraz sytuacje ekonomiczną i

finansową

8. Jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego , umowy regulującej współprace tych podmiotów

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE POLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1.W CELU  POTWIERDZENIA  O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  ORAZ

SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania .( załącznik Nr 3 do SIWZ)

1.2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (  załącznik Nr 4 do SIWZ)

1.3.Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnienie warunków określonych w SIWZ powołuje

się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istotnych wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich

zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt  1.1 i 1.2.

1.4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału zamieszcza informację o

podwykonawcach  w oświadczeniach , o których mowa w pkt 1.1. i 1.2.

1.5.W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert Wykonawca

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej.

2. INNE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ  :

2.1.Wypełnioną przez Wykonawcę Stronę tytułową  – załącznik nr 1 do SIWZ.

2.2.Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 2.3.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień,

jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona i wykazana w KRS

2.4. Kosztorys ofertowy

3.  Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem .

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,

podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

kopii dokumentu o których mowa w rozporządzeniu i innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do  jej prawdziwości;

7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem

na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VII. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW ORAZ SPOSOBU PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- W postępowaniu o udzieleniu zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający wraz z Wykonawcą przekazywać będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

2.  Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu

otrzymania dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku braku

potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,

że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się

Wykonawcy z treścią pisma.

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez

Zamawiającego z ich treścią, tj.: od poniedziałku do piątku od godz.7:00 do 14:00.

4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych: Pani  Karolina Banasik

w godzinach pracy Urzędu 7:00 do 14:00

- w sprawach formalnych : Pani Ewa Zaczkiewicz  w godzinach pracy

Urzędu 7:00 do 14:00

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 2.Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając

- o tym zamawiającego.

- 3.Zamawiający  na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą może

- zwrócić się tylko raz do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

- terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia

29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w

wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Nie dopuszcza się jakichkolwiek poprawek, skreśleń w treści oferty wraz z

załącznikami, bez jednoczesnego podpisania się przez osoby uprawnione do

reprezentacji Wykonawcy przy naniesionych poprawkach, skreśleniach, itp.

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub

świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku oraz wskazując ich

wartość bez kwoty podatku.

7. Kopertę  Wykonawcy należy zaadresować:

Gmina Opatów 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34  „Oferta na -

Przebudowę drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od  km 0+000 do km

1+500”

– Nie otwierać przed dniem 04.10.2016r godz.9:00".

8.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy

przygotować w sposób określony jak w pkt 6 oraz przesłać w zewnętrznym

opakowaniu zaadresowanym:

Gmina Opatów 27-500 Opatów Plac Obrońców 34

„Oferta .Nie otwierać przed dniem 04.10.2016r godz. 9:00 ".

9.Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec w

ofercie, że wskazane przez niego informacje, stanowiące tajemnicę jego firmy w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być

udostępniane oraz wykaże iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji zawartych w art. 86

ust. 4 ustawy  Pzp.

10.Utajnienie informacji nie stanowiących tajemnicy wykonawcy w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostanie uznane za bezskuteczne

i w konsekwencji powyższego Zamawiający dokona ich odtajnienia.

11.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części

zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia

podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w

formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcy  lub podania nazw /firm/ podwykonawców, na których zasoby

wykonawca  będzie się  powoływał zgodnie z art.26 ust.2b w celu wykazania

spełnienia warunków o których mowa w art.22 ust.1. Szczegółowe warunki o

podwykonawstwie we wzorze umowy  załączonym do SIWZ.

12.Zamawiający niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty wszystkich Wykonawców,

którzy złożyli oferty.

13.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)  nie  złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie

postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

czego nie można  było wcześniej przewidzieć;

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

14.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali

się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert – i którzy złożyli oferty – w przypadku

unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając

jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie po wyborze ofert  najkorzystniejszej

powiadomi wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając   jednocześnie

uzasadnienie faktyczne i prawne.

# 16.WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwracać się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak  nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.umopatow.pl

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

- Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl

- W przypadku, gdy w wyniku zmiany  treści SIWZ dojdzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,  Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie  przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 Prawa zamówień publicznych .

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl

# 17. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak przy składaniu ofert z dopiskiem „ZAMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian), z napisem na kopercie „WYCOFANIE”

# 18.WYJAŚNIENIE TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT I KOREKTA OCZYWISTYCH

# OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty .

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym, a

Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany

jej treści z zastrzeżeniem poprawienia omyłek .

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

3.1. oczywiste omyłki pisarskie,

3.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została

poprawiona.

4. Zamawiający w celu ustalenia , czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym

terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość

ceny.

5.Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielili  wraz ze złożonymi

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w

stosunku do  przedmiotu zamówienia.

X. MIEJSCE I TRYB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 1.Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy

- Opatów, 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 lub przesłać pocztą w terminie

- do dnia 04.10.2016r do godz. 8:50 (obowiązuje data i godzina wpływu).

2. Jeżeli oferta wpłynie po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi i zwróci

wykonawcy ofertę.

- 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w U.M i G Opatów Plac Obrońców Pokoju 34

- w dniu 04.10.2016r o godzinie 9:00   na sali konferencyjnej Urzędu .

4. W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w                       art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

# XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena musi być podana w PLN (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z

Wykonawcą w walutach  obcych).

2. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty

związane z robotą budowlaną.

3. Cenę ofertową wykonawca podaje na „ Formularzu ofertowym” (załącznik nr

2 do SIWZ)

4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XII. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego

rozpatrywania jeżeli:

- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą

Specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki

formalne określone niniejszą Specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

2.Zamawiajacy stosował będzie następujące kryteria oceny ofert .

3.Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,

stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w  odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawcę w zakresie kryterium.

4. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium oferta otrzyma maksymalną ilość

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio

- proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany

zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną punktację : 0-100

(100%=100pkt)

5.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu

kryterium oceny ofert przedstawione w tabeli:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie (Waga ) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. . | Cena Gwarancja ( nie mniej niż 1 rok i nie więcej niż 5 lat) | 95% = 95 pkt 5% = 5 pkt |

6.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych

kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza

liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

7.Zastosowane wzory do obliczenia punktów:

cena najniższa

_____________  X 95

cena   kolejna

Gwarancja - za każdy rok jeden punkt

8.Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria ) zostanie uznana za

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością

uzyskanych punktów. Realizację zamówienia zostanie powierzone wykonawcy,

którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

9.Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania

obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od

towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia

towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i

usług zgodnie z  obowiązującymi w przedmiocie zmówienia przepisów prawa.

10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

10.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

10.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i

adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w  kryterium oceny

ofert i łączną punktację;

10.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;

10.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

10.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 9.2.  SIWZ również na stronie internetowej  www.bip.umopatow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie wskazanym  w zawiadomieniu o wyborze oferty ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

    - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminu o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie

zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1.

XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2.Postanowienia istotne dla Zamawiającego określa wzór umowy stanowiący

integralną część SIWZ ( załącznik nr 5 do SIWZ ).

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w

formie  aneksu podpisanego przez obie strony.

4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli

zmiana  umowy   będzie korzystna dla Zamawiającego i będzie dotyczyć:

1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowej

2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do

materiałów  przewidzianych w dokumentacji projektowej

5.Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności:

1) wskazanie innych podwykonawców

2) rezygnacja z podwykonawców

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy

pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa

6.Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie

wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem,  jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem :

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom ,

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminie określonym w §2

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia

7.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy

jeżeli  Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży

Zamawiającemu  szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z

uzasadnieniem.

8.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje

czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

9.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu

robót i pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki

cenotwórcze przyjęte  przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes

w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym

na listę  o której mowa w art.154 pkt 5.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)  określenia warunków udziału w postępowaniu

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)	odrzucenia oferty odwołującego

4)  opisu przedmiotu zamówienia

5)  wyboru najkorzystniejszej oferty

4. W przypadku:

1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie

wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania

poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności

przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności

zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą

elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego

www.bip.umopatow.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.1.i 2 wnosi się w terminie

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później

niż w terminie:

1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia.

2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią

przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez

Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może

przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową

Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Kopię odwołania zamawiający:

1)	przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o

udzielenie zamówienia,

2)	zamieści również na stronie internetowej – Strona www.bip.umopatow.pl, jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do

postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej

Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy

wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli

nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale

VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania,

ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem

dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu

postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników

postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika

zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert,

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego pracy - urzędowania

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych, rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 28 lipca 2016r

. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016

poz. 1128) oraz Kodeks Cywilny.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

RMGK-XII.271.7.2016

Zał. nr 1  do SIWZ

- ROZDZIAŁ II

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi gminnej nr 358032T Balbinów –  Przeuszyn od  km 0+000 do km  1+500”

| Oznaczenie oferenta - nazwa | NIP |
| --- | --- |
| Adres | Regon |
| Miejscowość, powiat, województwo | Nr telefonu służbowego i numer faksu |
| Kontakt internetowy ( strona, e-mail) |  |

RMGK-XII.271.7.2016

Zał. nr 2 do SIWZ

## FORMULARZ  OFERTOWY

.

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przystępujemy do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 oraz z 2016 poz.831 i 996) którego przedmiotem jest; „  Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów –  Przeuszyn od  km 0+000 do km  1+500”

MY NIŻEJ PODPISANI

Działając w imieniu i na rzecz

( nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ( całkowity koszt robót):

Cena ofertowa   netto          :  ……………………………………… zł

Słownie :.............................................................................................

Cena ofertowa brutto          :   ………………………………………zł

Słownie : ……………………………………………………………….....

w tym :

podatek VAT                        :  ........................................................zł

Słownie : ...........................................................................................

Udzielamy ......................... gwarancji.

Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

1.Robotę budowlaną stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia zrealizujemy w

terminie: do  15.12.2016r

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia oraz wzorem umowy, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje

do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w

SIWZ.

5.Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy, zostały przez nas

zaakceptowane bez żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

6.Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą,

przedmiot zamówienia zamierzamy realizować bez udziału podwykonawstwa /

przy udziale podwykonawstwa w zakresie…………………………….........

7. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*

8. Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z

niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom

postępowania:*................................................................................................................

9.Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty

dokumenty opisują stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.(art. 233 k.k.).

10 Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

11.Inne informacje Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

12.Osoba / osoby do kontaktu z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie

zobowiązań umowy:

............................................................. tel komórkowy, fax

....................................................................

Podpis Wykonawcy, pieczątka

........................................................

Miejsce i data

٭ nie potrzebne skreślić

RMGK-XII.271.7.2016                                                           Zał. Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 343

27-500 Opatów

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
           art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie   wykonawcy z

postępowania na podstawie ww. przepisu]

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
           art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

RMGK-XII.271.7.2016                                                         Zał. Nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  …………..…………………………………………………..…………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 5 do SIWZ.

UMOWA  RMGK-XII.272.7.2016

Zawarta w dniu ................................. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

pomiędzy Gminą Opatów reprezentowaną przez :

...............................................................................................................................................

zwanym  dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a

................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

...............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony

o następującej treści :.

§ 1.

1.W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy w dniu ..................................

(zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) Zamawiający powierza , a Wykonawca

przyjmuje do wykonania przedmiot umowy :

Przebudowę drogi gminnej nr 358032T Balbinów –  Przeuszyn od  km 0+000 do km

1+500”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  projektowaną konstrukcję drogi:

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm – 1,5Mpa, grubość

podbudowy po zagęszczeniu 15cm – 8382,00m2

- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym naturalnym grubości średnio 20cm o

ciągłym uziarnieniu  0-31,5 powierzchnia 8380,00m2

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu

4cm, powierzchnia 4665,00m2

-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  grubość warstwy po

zagęszczeniu 4cm, powierzchnia 4067,00m2

- roboty ziemne

3.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi

zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz normami.

4.Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót ,  dokumentacji technicznej oraz

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

§ 2.

Ustala się następujące terminy przedmiotu umowy :

1.rozpoczęcie od dnia ...................................

2.zakończenie 15.12.2016r

§ 3

1.Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 1 umowy jest wynagrodzenie ofertowe zgodne z kosztorysem ofertowym.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 ustala się na kwotę brutto : ................................ zł

( słownie : ............................................................................................................................. )

  - Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu

umowy.

§ 4.

Do obowiązku zamawiającego należy :

1.przekazanie w dniu podpisania umowy placu budowy.

2.przekazanie dokumentacji technicznej .

§ 5.

Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnić

będzie inspektor nadzoru : ..............................................

§ 6.

Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją zamówienia pełnił będzie kierownik robót:  ........................

§ 7.

1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych

będących przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.

2. Powierzenie wykonania części zamówienia w zakresie robót budowlanych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy o Podwykonawstwo.

3. Wciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż przed rozpoczęciem robót

budowlanych przez podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do

akceptacji listę podwykonawców wraz z projektem Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca ma  również obowiązek przedstawienia projektu zmian Umowy o

Podwykonawstwo.

4. Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego, dalszym

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy

Podwykonawstwa zgodnie z treścią projektu, o którym mowa w ust.3.

5. Zamawiający wciągu  14 dni od otrzymania  projektu Umowy o Podwykonawstwo lub

projektu  zmiany Umowy o Podwykonawstwo może zgłosić pisemne zastrzeżenie do treści

projektu, a jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać

przedłożony projekt za zaakceptowany.

6. Wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o

Podwykonawstwo oraz jej  zmian w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. Dotyczy to także

umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi z wyjątkiem umów o których mowa w

art. 143b ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wciągu 7 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,

Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku :

1) niespełnienia wymagań dla Umowy o Podwykonawstwo określonych w SIWZ

2) gdy określono dłuższy niż 30 dni termin zapłaty wynagrodzenia

8. Jeżeli zawarta Umowa o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w

ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni

Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę

kary umownej, o której mowa  w § 12 ust.1, pkt 1 lit.i.

9.Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do treści zawartej Umowy o Podwykonawstwo

lub jej zmiany w terminie określonym w ust.7 uważa się za akceptację umowy przez

Zamawiającego,  z   tym że nie można uznać za zaakceptowaną umowę, która zawiera

odmienne postanowienia  niż  przewidziane w projekcie tej umowy przedłożonym do

zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

10.Wartość zakresu robót powierzonych Wykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być

wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonych w niniejszej umowie.

11.Każdorazowe powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, zmiana

podwykonawcy/ dalszych podwykonawców w okresie realizacji umowy wymaga pisemnej

zgody Zamawiającego. Naruszenie przez Wykonawcę niniejszego postanowienia uprawnia

Zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez

prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca oświadcza ,że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie  bez

podwykonawców / z podwykonawcami

2. Zakres i warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza

podwykonawcy/om:

- zgodnie z ofertą z dnia .................... Wykonawca powierza podwykonawcy/com

następujące części zamówienia :

a)..............................................................................................................................................

b).............................................................................................................................................

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i

dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak

za swoje działanie.

5. Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub zmiany podwykonawców, na etapie realizacji

Umowy, z pomocą których Wykonawca  wykazał spełnienie warunków udziału w

postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest  zobowiązany udowodnić

Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia

je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie  postępowania.

6.Umowy z Podwykonawcami , które zawierał będzie Wykonawca działający jako

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

7. Umowy o Podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności

podwykonawcy za wykonanie nie wykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do

uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu

gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

8. Wykonawca wraz z umową przedłoży dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do

reprezentowania stron umowy.

9. Materiały użyte do wykonania przez Wykonawcę / podwykonawcę/ dalszego

podwykonawcę  przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymagań wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo

budowlane i innych  obowiązujących przepisach w tym zakresie i wymaganiom specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz projektu i dokumentacji technicznej.

10.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca /podwykonawca / dalszy podwykonawca

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: atesty, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9.

Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy;

1. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w  Umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy/ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzającego roboty budowlane

2. Wykonawca jest  bezpośrednio odpowiedzialny przed Zamawiającym za realizacje swych

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się

ze wszystkimi podwykonawcami

3. Wykonawca zobowiązuje się do nie potrącania z wierzytelności podwykonawcy swoich

wierzytelności z innych stosunków prawnych niż umowa pomiędzy Wykonawcą, a

podwykonawcą dotyczących przedmiotu niniejszej umowy

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o

Podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną

Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi

związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę

zamówienia na roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o

Powykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy  zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej

zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający

informuje o  terminie zgłoszenia uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia

tej  informacji.

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie Zamawiający

może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się  należy, albo

3)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej  zapłaty na rachunek podwykonawcy, dalszego podwykonawcy wskazany na

pisemnie potwierdzonej przez podwykonawcę dalszego podwykonawcę kopii faktury

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie

wykonawcy zostanie odpowiednio  pomniejszone o kwotę wynagrodzenia zapłaconą

podwykonawcy,  dalszemu podwykonawcy

9.W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w

sposób wystarczający Wykonawca wykaże nie zasadność bezpośredniej zapłaty,

Zamawiający złoży do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Oznacza to , iż bezpośrednia zapłata będzie

dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła

poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a tym samym Zamawiającego.

10.W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty

wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawcę jak i

podwykonawcę będzie równoznaczne z koniecznością sadowego rozstrzygnięcia sporu.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiający potraci kwotę wypłaconego wynagrodzenia, z wynagrodzenia

należnego Wykonawcy. Potracenie o którym mowa w poprzednim zdaniu nie wyklucza

zastosowania kar umownych określonych w §12 ust.1, pkt 1 lit.e

12.Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości brutto

umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od

umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze

strony Wykonawcy.

§ 10.

1.Wynagrodzenie dla wykonawcy płatne będzie jedną fakturą  końcową po wykonaniu i

odbiorze robót.

2.Podstawą do wystawienia faktury  końcowej, będzie protokół końcowy odbioru całego zadania podpisany przez obie strony umowy i inne osoby biorące udział w odbiorze, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wartości i przyczyny ich naliczania. Kwota naliczonej kary umownej zostanie potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego na co Wykonawca wyraża zgodę.

3.Ustala się termin zapłaty faktury w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem § 9 i § 10 ust.4-7

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców/dalszych

podwykonawców zobowiązany jest załączyć do faktur dowody zapłaty należnego

wynagrodzenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom.

5.W związku z postanowieniami umowy określającymi zapłatę wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za

odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych

robót budowlanych

6.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w

części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

7.Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców i

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy o

Podwykonawstwo wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur ( zawierających datę

wpływu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) i bankowych dowodów zapłaty

lub pisemnego oświadczenia podwykonawcy złożonego w oryginale , że otrzymał w

terminie należne mu wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze a w przypadku

opóźnienia w płatności wskazanie ilości dni opóźnienia.

§ 11.

1.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników, osób trzecich powstałe w związku z

prowadzonymi robotami , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych..

3. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawca ma

obowiązek przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie.

5. Koszty ubezpieczenia w pełni ponosi Wykonawca.

§ 12.

1. Strony postanawiają, że za nienależyte wykonanie umowy będą naliczane kary umowne w

następujących wypadkach i wysokościach :

1). Wykonawca jest zobowiązany zapłacić kary umowne Zamawiającemu:

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na

usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego określonego w § 3 umowy.

d) za nie zgłoszenie któregokolwiek podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w

wysokości 5.000,00 zł za każdego nie zgłoszonego podwykonawcę / dalszego

podwykonawcę

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości  równej 5% kwoty wynagrodzenia, którą Zamawiający zapłacił podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w formie zapłaty bezpośredniej, o której mowa w § 9 pkt 4 umowy

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezależnie od ilości dni spóźnienia zapłaty

g) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

h) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

i) za brak zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust.8 umowy w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek

2).Zamawiający jest zobowiązany zapłacić kary umowne Wykonawcy:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Obok kar umownych przewidzianych niniejsza umową strony zastrzegają sobie prawo do

odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 13.

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu

Cywilnego, zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących

sytuacjach:

- ogłoszenie upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy,

- przerwanie przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowanie

ich co najmniej przez okres jednego  tygodnia,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego,

- Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców / dalszych podwykonawców bez zawartej Umowy o Podwykonawstwo

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności przewidującej, że wykonanie umowy  lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnym interesom bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu , czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy , rozwiązania umowy,  strony umowy obowiązują

następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,

niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy, odstąpienia

od umowy. Koszty zabezpieczenia robót ponosi ta strona, z której winy nastąpiło

rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

- odmowa wykonania prac zabezpieczających lub zwłoka powyżej 3 dni od wezwania

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do  zastępczego zlecenia

wykonania innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości

faktycznie poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt

zabezpieczenia robót leży po stronie Wykonawcy

- nie później niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy,

Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień

rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy oraz wartości robót zabezpieczających

- protokół z inwentaryzacji robót podpisany przez strony umowy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę

- w dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy  teren budowy pod swój dozór.

4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, w

terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do  dnia odstąpienia.

5. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym

paragrafie wynosi 30 dni.

§ 14.

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał

wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i wadliwości materiałów.

2.  Na przedmiot umowy wykonawca udziela ............................. gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady

fizyczne i prawne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub

powstałe w okresie  rękojmi. Okres rękojmi ustala się na ............ licząc od daty odbioru

końcowego  przedmiotu umowy.

  - W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający żąda  ich   usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

§ 15.

1. Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru wykonawca zgłasza na piśmie zamawiającemu.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem wykonawcy.

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

5. W przypadku  kiedy w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, których usunięcie będzie niemożliwe w czasie trwania odbioru zamawiający przerwie czynności odbioru do czasu ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę.

6. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady, uznane za nie nadające się do usunięcia zamawiający obniży wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartości przedmiotu zamówienia.

§ 16.

Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą

rozstrzygać w drodze polubownego porozumienia. W przypadku nie osiągnięcia

porozumienia spory rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne dla  Zamawiającego.

§ 17.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści  oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli zmiana umowy

będzie  korzystna  dla Zamawiającego i będzie dotyczyć:

1) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji

projektowej

2) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów

przewidzianych w dokumentacji projektowej

3. Zmiana umowy może dotyczyć podwykonawstwa, a szczególności:

1) wskazanie innych podwykonawców

2) rezygnacja z podwykonawców

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy

podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia

przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa

4.  Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego na podstawie wniosku o

przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

jeżeli  niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem :

1) siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie nie posiadające swojego

źródła wewnątrz jednostki wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom ,

2) niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót

w terminie określonym w §2

3) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

4) okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający

polecił usunąć błędy lub dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach

projektowych lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych ( kolizja z sieciami infrastruktury technicznej)

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

7) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia

5.  Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ,

jeżeli  Wykonawca w ciągu 7 dni od chwili zaistnienia okoliczności nie przedłoży

zamawiającemu  szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

6.Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje czy i o

ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

7.Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót i

pomniejszenie wynagrodzenia o kwotę wyliczoną w oparciu o czynniki cenotwórcze

przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia oferty.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych i inne obowiązujące w przedmiotowym zakresie

§ 19.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy :

1.Oferta wykonawcy

2. SIWZ

3. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA: