SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania :

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie wraz ze studium wykonalności

Zamawiający :

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

http://www.umopatow.pl

Rozdział 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

***Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie wraz ze studium wykonalności***

**ETAP I**

**1) Prace przygotowawcze, opracowanie koncepcji :**

1.1 Prace przygotowawcze

a) pozyskanie we własnym zakresie materiałów wyjściowych w celu opracowania dokumentacji projektowej w tym jeżeli wymagane m.in. opracowania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, map do celów projektowych, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, planu zagospodarowania przestrzennego z pokryciem kosztów przez oferenta,

b) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji

środowiskowej (jeśli zaistnieje taki wymóg) ;

1.2 Koncepcja musi zawierać :

a) Część opisową przyjętego i zatwierdzonego przez Zamawiającego zakresu robót, rozwiązań technologicznych wraz z analizą ekonomiczno-finansową,

b) część rysunkowa musi zwierać rysunki w ilości dającej możliwość oceny i weryfikacji rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i rozwiązań techniczno-technologicznych w tym również projekt zagospodarowania działki,

c) kosztorys – oszacowanie wartości inwestycji,

**ETAP II**

**1). Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję.**

Zakres dokumentacji obejmuje :

1. wykonanie dokumentacji projektowej (wersja elektroniczna i papierowa),
2. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3. opracowanie studium wykonalności – studium wykonalności musi być zgodne z warunkami określonymi w regulaminie naboru ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Gospodarka odpadami,
4. uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy wszelkich decyzji i pozwoleń dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

**2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do opracowanej dokumentacji oświadczenie o**

**należytym wykonaniu zamówienia oraz kompletności dokumentacji z punktu widzenia**

**celu któremu ma służyć oraz o spójności wszystkich opracowań branżowych i ich zgodności z**

**przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi.**

**3) Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD-R zawierającą opisy techniczne i inne**

**opracowania w sformatowanym pliku tekstowym, przedmiary, kosztorys inwestorski,**

**projekt budowlany, projekt wykonawczy zapisane w formacie PDF ( w 2 egz.).**

**4) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów**

**wszystkich branż sporządzających dokumenty i opracowania wykonane w ramach**

**niniejszego zamówienia.**

**5)** **Wykonawca na wykonane prace projektowe udzieli 2 letniej gwarancji oraz rękojmi**

**kończącej się w terminie upływu okresu rękojmi przysługującej Zamawiającemu od**

**Wykonawcy realizującego przedmiot umowy według opracowanych projektów.**

6) Wykonawca przedłoży koncepcję rozwiązań o których mowa w opisie etapu I niniejszego opracowania terminie 30 dnia licząc od dnia podpisania umowy na pozyskanych mapach syt.-wys. stanowiących materiały wyjściowe do opracowania map do celów projektowych.

7) Wykonawca każdorazowo ma obowiązek informowania Zamawiającego o faktach pojawiających się w trakcie procesu opracowywania dokumentacji mogących mieć w pływ na terminowa realizację zadania.

**8) Termin realizacji zamówienia**

Etap I – w terminie 21 dni licząc od daty podpisania umowy,

Etap II - Zakończenie prac projektowych wraz ze studium wykonalności – w terminie do dnia 31.05.2017r.

**16) Podwykonawcy**

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonanie części zamówienia,

podwykonawcom w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie

części zamówienia, (zakresu) której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Rozdział 2

**WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

**1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w**

**postępowaniu w szczególności dotyczące:**

**1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy**

**prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

**1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwa opracowania (studium wykonalności) o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł.(każde) w oparciu o które pozyskano środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**1.3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował, osobami posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach:

- architektonicznej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- konstrukcyjno – budowlanej

- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz należącymi (na czas związania ofertą i opracowywania dokumentacji) do właściwej izby.

Rozdział 3

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

**1.W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,**

**należy złożyć wraz z ofertą:**

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania – załącznik nr 3 do SIWZ,

3) wykaz osób odpowiedzialnych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi

osobami – załącznik nr 4 do SIWZ (po jednym oświadczeniu od każdego z uczestnika projektu),

**2. Inne dokumenty :**

1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz

oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ

**3.Forma dokumentów.**

1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Rozdział 4

**SPOSÓB OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym podać cenę – wynagrodzenie brutto za przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z

przedmiotem zamówienia oraz zastosowaną stawką podatku VAT ( w %).

Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie wymagania

Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji, obejmować wszelkie koszty jakie poniesie

wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową, obowiązującymi przepisami wykonania

przedmiotu zamówienia.

2. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto.

3. Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega

zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Rozdział 5

**KRYTERIUM I SPOSÓB OCENY OFERT**

**1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o**

**następującym znaczeniu procentowym:**

1.1.Oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena 100 %

**2. Sposób oceny ofert.**

2.1 Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.

2.2. Każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone w ogłoszeniu o przetargu, i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów potwierdzających

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony

2.4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z najniższą ceną brutto.

Rozdział 6

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

**1. Zamawiający.**

1.1. Zamawiającym jest Gmina Opatów.

1.2. Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy Opatów, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

**2. Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

**4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami.**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Grzegorz Mizera, tel. (15) 868 13 19,

fax (15) 868 46 47,

w godz. 8:00 – 15:00.

**5. Wadium.**

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

**6. Termin związania ofertą.**

6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**7. Opis sposobu przygotowania ofert.**

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3. Opis sposobu przygotowania ofert:

a) załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w rozdziale 3 specyfikacji

istotnych warunków zamówienia „Dokumenty wymagane od Wykonawców”,

b) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że

pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii

poświadczonej przez notariusza

**8. Miejsce i termin składania ofert.**

8.1. Miejscem składania ofert jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

8.2. Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą pod adres Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, z wyraźnym oznaczeniem przetargu.

8.3. Termin składania ofert: do dnia 09.03.2017r. do godziny 1200

**9. Otwarcie ofert.**

9.1. Miejscem otwarcia ofert jest sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów

9.2. Termin otwarcia ofert: 09.03.2017r. o godzinie 1215

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:**

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

3. Wykaz usług – zał. nr 3

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia – załącznik nr 4

5. Wzór umowy - załącznik nr 5

Rozdział 7

**WZORY ZAŁĄCZNIKÓW 5**

Załącznik Nr 1

............................ dn. ..............................

.............................................................

pieczęć Wykonawcy lub wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

1. Dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

* 1. wykonanie dokumentacji projektowej (wersja elektroniczna i papierowa),
	2. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
	3. opracowanie studium wykonalności,
	4. uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy wszelkich decyzji i pozwoleń dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego w rozdz. I SIWZ, za cenę ofertową, którą stanowi :

wynagrodzenie netto w wysokości:

………………………………zł (słownie

………………………………………………………………………….)

 podatek VAT .............% który wynosi.................zł. (słownie:

…………………………………………………………………………………..)

wynikające z powyższego wynagrodzenie brutto wynosi:………………………………..

(słownie...............................................................................................................)

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

podpis/y/

Załącznik nr 2 do siwz

Oświadczenie Wykonawcy

 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Imię /Nazwisko/ Firma Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację :

1. Dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej (wersja elektroniczna i papierowa),
2. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3. opracowanie studium wykonalności,
4. uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy wszelkich decyzji i pozwoleń dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

oświadczam co następuje:

I. Spełniam warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawne nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Miejsce i data ...............................

(Podpis osoby lub osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy )

Załącznik nr 3 do siwz

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 (pieczęć oferenta)

W Y K A Z U S Ł U G

Wykaz wykonanych należycie w okresie ostatnich trzech lat usług obejmujących swym zakresem

Dwie prace projektowe o podobnym charakterze nie mniejszej niż

5.000,00 zł. (każdy).

Zleceniodawca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(adres) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazwa zrealizowanego

zadania, w tym

określenie zakresu prac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wykonanie dok. projektowej brutto

w złotych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Okres realizacji usługi

od – do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane

należycie.

 ................................. .........................................................................

miejscowość, data pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

..............................................................

/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do siwz

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………….………………………

L.p.

Nazwisko i imię \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proponowana rola w realizacji

zamówienia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Opis posiadanych uprawnień,

kwalifikacji \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

..............................................................

/Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Zał. Nr 5 do siwz

Umowa nr

na wykonanie prac projektowych zawarta w dniu ……….roku pomiędzy Gminą Opatów, Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, reprezentowaną przez :

Andrzej Chaniecki - Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

przy kontrasygnacie :

Martyna Rusak - Skarbnik

zwaną w dalszym tekście umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

zwanym w dalszym tekście umowy Wykonawcą ,

……………………………………………………………………………………….

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty WYKONAWCY w trybie zapytania ofertowego, została zawarta

umowa o następującej treści :

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Opatowie

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. wykonanie dokumentacji projektowej (wersja elektroniczna i papierowa),
2. wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
3. opracowanie studium wykonalności – studium wykonalności musi być zgodne z warunkami określonymi w regulaminie naboru ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 4.2. Gospodarka odpadami,
4. uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy wszelkich decyzji i pozwoleń dla całego zamierzenia inwestycyjnego.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do opracowanej dokumentacji oświadczenie o

należytym wykonaniu zamówienia oraz kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu

któremu ma służyć oraz o spójności wszystkich branżowych i ich zgodności z przedmiarami

robót, kosztorysami inwestorskimi.

4. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD-R zawierającą opisy techniczne i inne

opracowania w sformatowanym pliku tekstowym, przedmiary, kosztorys inwestorski, projekt

budowlany, projekt wykonawczy zapisane w formacie PDF ( w 2 egz.).

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów wszystkich branż sporządzających dokumenty i opracowania wykonane w ramach niniejszego zamówienia.

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zapytania złożone przez

Wykonawców w postępowaniu przetargowym dot. realizacji zadania wg. opracowanej dokumentacji.

3. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemne swoje uwagi i

propozycje dotyczące dokumentacji, dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień

hamujących prace projektowe.

4. Dodatkowe materiały, których potrzeba wyłoni się w trakcie realizacji umowy Zamawiający dostarczy w terminach uzgodnionych z Wykonawcą

5. Wykonawca przedłoży koncepcję przebiegu kanalizacji sanitarnej w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.

6. Wykonawca każdorazowo ma obowiązek informowania Zamawiającego o faktach pojawiających się w trakcie procesu opracowywania dokumentacji mogących mieć w pływ na terminowa realizację umowy.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 3

1. Zakończenie prac projektowych – 31.05.2017r.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy pod warunkiem, że prace

( decyzje, opinie) objęte umowa zostały wstrzymane lub wydłużone w czasie przez właściwe organy

z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

3. Zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia

danych, uzgodnień bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów.

4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli Wykonawca w

terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nie złoży Zamawiającemu, na

piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC

§ 4

1. Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie dla Wykonawcy jest niezmienne przez cały okres

obowiązywania umowy, które wynosi w kwocie brutto ……….słownie: ………………………, w tym:

cena netto …………..PLN i podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę ………...PLN.

2. Opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej uzgodnień,

opinii i innych dokumentów przez uprawnione jednostki, wchodzą w skład ceny umownej określonej w ust.1.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

ODBIÓR PRAC

§ 5

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową zgodnie z

przedmiotem zamówienia. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.

2. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego.

4. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości, ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania uzupełnień bądź poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 6

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 przelewem na konto wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Datą pełnienia świadczenia jest data jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty. Zamawiający odeśle taką fakturę Wykonawcy.

KARY UMOWNE, GWARANCJA, RĘKOJMIA.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia wykonania prac projektowych

 określonych w § 3 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień,

2) w przypadku opóźnienia w dokonaniu uzupełnień lub poprawek, w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w

wysokości 10% wartości umownej brutto.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

5. Zamawiający w przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 8

1. Wykonawca na wykonane prace projektowe udzieli 2 letniej gwarancji oraz rękojmi kończącej się w

terminie upływu okresu rękojmi przysługującej Zamawiającemu od Wykonawcy realizującego przedmiot umowy według przedmiotowego projektu.

Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla prac objętych umową.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

4. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich

ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych.

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego do

usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia osobie trzeciej, a koszt

wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

6. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, błędy w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, który zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający poniósł w

związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych.

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

§ 9

1. Na mocy niniejszej umowy (bez prawa dodatkowego wynagrodzenia) Wykonawca przenosi na

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu w ust. 1, następuje z chwilą

odbioru końcowego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw

autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia

podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną

odpowiedzialność, następujący zakres prac: ………………………………………………………..

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy

przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z określeniem

części dotyczącej wykonania prac określonych w umowie lub jej projekcie. Jeżeli Zamawiający w

ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż

wyraził zgodę na jej zawarcie.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawców

i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

5. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace

wykonane przez podwykonawcę.

6. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez

Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności

określonej w ust. 5.

7. W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy

podpisania protokołu odbioru prac z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu

dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 1

przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.

2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Do kierowania wykonywaniem prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ………………………………………….

Osobą odpowiedzialna za realizację niniejszej umowy i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po stronie Zamawiającego wyznaczony jest :

…………………………………………………………………………………………………………….

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem

Nieważności.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy:

 a) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy pod warunkiem że:

 - zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny

uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

 - prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy,

 - zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy danych,

uzgodnień bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

b) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie dokonywania uzgodnień, zawarcia umowy przyczyn wykonanie całości przedmiotu umowy napotyka, stałe trudności i których usunięcie wymaga poniesienia znacznych kosztów.

c)w zakresie zmiany osób mających wykonywać zamówienie, wskazanych w ofercie ( pod warunkiem, że wskazane nowe osoby posiadają wymagane uprawnienia).

§ 14

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym.

§ 16

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Wykonawca, i 2 egz. Zamawiający.

Załącznik :

1. Oferta Wykonawcy

................................................... ...................................................

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA